সীমিত

১৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি

কুমিল্লা সেনানিবাস

পত্র নং: ..........................................

তারিখ: .......................... ২০২৬

জেনারেল স্টাফ (জিএস) শাখা

সদর দপ্তর ৩৩ আর্টিলারি ব্রিগেড

কুমিল্লা সেনানিবাস

বিষয়: ফরমেশন জিমনেশিয়াম-১ এর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রেরণ প্রসংগে।

বরাত:

ক।	সদর দপ্তর ৩৩ আর্টিলারি ব্রিগেড পত্র নং ২৩.০১.৯৩৩.১১৬.০২.০১৪.০১.২৩.০৭.২৬, তারিখ ২৭ জুলাই ২০২৬ (বিষয়: নতুন এবং মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ এটিজি চাহিদা প্রেরণ প্রসংগে)।

১।	বরাত পত্রের প্রেক্ষিতে সবিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক এই রেজিমেন্ট কর্তৃক ফরমেশন জিমনেশিয়াম-১ এর সরজমিনে পরিদর্শন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে, বরাত পত্রের সংযুক্ত তালিকার ক্রমিক নং ২ এ উল্লিখিত বরাদ্দকৃত ২১,০০,০০০.০০ (একুশ লক্ষ) টাকা বাজেটের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হলো। ক্ষতিগ্রস্ত সরঞ্জামাদি ও অবকাঠামোগত সমস্যাসমূহের আলোকচিত্র রেফারেন্স হিসেবে সংযুক্তিতে জুড়ে দেওয়া হলো। বরাত পত্রে নির্ধারিত সময়সীমা (০১ আগস্ট ২০২৬) এর মধ্যেই এই প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হচ্ছে।

২।	প্রকল্পের কার্যপরিধি (Scope of Work) নিম্নে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো:

ক।	অবকাঠামোগত মেরামত (Civil & Infrastructure Repairs):

(১)	বৃষ্টির সময় বিভিন্ন স্থান দিয়ে পানি পড়া রোধকল্পে জিমনেশিয়ামের ছাদ মেরামত করা প্রয়োজন।

(২)	জিমনেশিয়ামের পার্শ্বের ক্ষতিগ্রস্ত টিনগুলো পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

(৩)	জিমনেশিয়ামের বহিরাংশ/চতুর্পাশে নতুনভাবে রং করা প্রয়োজন।

(৪)	বৈদ্যুতিক লাইনের ক্যাবলসমূহের নতুন সংযোগ প্রদান এবং ভাঙ্গা সুইচ/সকেট বোর্ডসমূহ পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

(৫)	মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এক্সজস্ট ফ্যানসমূহ মেরামত/প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

(৬)	জিমনেশিয়ামের দরজার লকসমূহ মেরামত করা প্রয়োজন।

খ।	মেশিনারি ও সরঞ্জাম মেরামত (Equipment Servicing & Repair):

(১)	০৩ (তিন)টি ট্রেডমিল সার্ভিসিং করা প্রয়োজন।

(২)	০৪ (চার)টি ক্রস ট্রেইনার মেরামত করা প্রয়োজন।

(৩)	০২ (দুই)টি স্পিনিং বাইক মেরামত ও নতুন সংযোগ প্রদান করা প্রয়োজন।

(৪)	০৩ (তিন)টি স্যান্ডিং প্রেসার কার্ল এডজাস্টেবল মেরামত করা প্রয়োজন।

(৫)	ইন্ডিভিজ্যুয়াল প্রেসার মেশিন সার্ভিসিং করা প্রয়োজন।

(৬)	০২ (দুই)টি লেগ প্রেস মেশিন সার্ভিসিং ও মেরামত করা প্রয়োজন।

(৭)	ব্যাক এক্সটেনশন মেশিন মেরামত করা প্রয়োজন।

(৮)	ফাইভ-স্টেশন মেশিনের কেবল মেরামত করা প্রয়োজন।

(৯)	কমার্শিয়াল লিড বেঞ্চ, চেস্ট প্রেস বেঞ্চ, ইন্ডি-চেস্ট বাটার মেশিন এবং সিট-আপ বেঞ্চের মারাত্মকভাবে ছিঁড়ে যাওয়া কুশন/আপহোলস্টারি মেরামত করা প্রয়োজন।

(১০)	ব্লাড সার্কুলেশন মেশিন মেরামত করা প্রয়োজন।

গ।	নতুন সরঞ্জাম ক্রয় ও প্রতিস্থাপন (New Procurement & Replacements):

(১)	নতুন এডজাস্টেবল বেঞ্চ, ইয়োগা বল, ম্যাসেজ রোলার, ওয়েট মেশিন, টি-সাপোর্ট বারবেল স্কুয়াড প্যাড ফোম, প্রিমিয়াম ফ্লোর হুইল রোলার এবং স্কিপিং রোপ ক্রয় করা প্রয়োজন।

(২)	ছিঁড়ে যাওয়া সরঞ্জামের পরিবর্তে নতুন ওয়েট বল/মেডিসিন বল এবং ইয়োগা ম্যাট ক্রয় করা প্রয়োজন।

(৩)	১৭.৫ (সাড়ে সতেরো) কেজি ও ২০ (বিশ) কেজি ওজনের নতুন ডাম্বেল ক্রয় করা প্রয়োজন।

(৪)	বর্তমানে মেঝেতে অগোছালোভাবে রাখা ওজনসমূহ সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে নতুন ডাম্বেল র‍্যাক ফেব্রিকেট/প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

(৫)	পুরাতন ও জীর্ণ প্যানাফ্লেক্স নির্দেশিকা/পোস্টারসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

(৬)	ভিআইপি টাওয়াল ক্রয় করা প্রয়োজন।

(৭)	নতুন স্টীল ফ্যান ক্রয়, চার্জার লাইট মেরামত/ক্রয় এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটকালীন ব্যবহারের জন্য জরুরি লাইট ক্রয় করা প্রয়োজন।

৩।	বিশেষ মন্তব্য:

সরজমিনে পরিদর্শনকালে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, জিমনেশিয়ামে বিদ্যমান অধিকাংশ মেশিনই অত্যন্ত পুরাতন। উক্ত মেশিনসমূহ মেরামত করা হলেও তা থেকে দীর্ঘমেয়াদী ও সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা সীমিত। এমতাবস্থায়, ব্যবহারকারীদের জন্য সর্বোত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী সুবিধা নিশ্চিতকল্পে শুধুমাত্র পুরাতন মেশিন মেরামতের পরিবর্তে বরাদ্দকৃত বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আধুনিক নতুন মেশিন ক্রয়ে ব্যয় করার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করা যাচ্ছে।

৪।	উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

(...........................................)

লেঃ কর্নেল

অধিনায়ক

১৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি

সংযুক্তি:

১।	ফরমেশন জিমনেশিয়াম-১ এর ক্ষতিগ্রস্ত সরঞ্জাম ও অবকাঠামোগত সমস্যাসমূহের আলোকচিত্র (স্থানভিত্তিক মার্কিংসহ)।

২।	কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মেরামত ও ক্রয়যোগ্য সরঞ্জামের তালিকা।

সীমিত